ПЛАН

основных мероприятий в Аликовском районе по внедрению комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» в 1 квартале 2012г.

| № п.п. | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана основных мероприятий по внедрению комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование». | Январь 2011г. | Волков В.К. Волков Э.К. | Выполнено |
| 2 | Проведение установочного семинара для администраторов школьных систем Netschool. | Январь 2011г. | Путеров В.М. | Выполнено |
| 3 | Организация дистанционного обучения администраторов школьных систем Netschool дистанционно с использование СДО Moodle | Январь 2011г. | Путеров В.М. | Выполнено |
| 4 | Разработка графика стажировок учителей Аликовского района на базе Аликовской школы по работе в системе Netschool. | Январь 2011г. | Волков В.К. Волков Э.К. | Выполнено |
| 5 | Проведение обучающего вебинара с учителями школ Аликовского района | Февраль 2011г. | Путеров В.М. Волков В.К. | Выполнено |
| 6 | Стажировки учителей школ Аликовского района на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» по обучению работе в системе Netschool | Февраль - март | Волков В.К. Волков Э.К. Директора ОУ | Выполнено |
| 7 | Открытие пунктов дистанционного консультирования учителей и администраторов ОУ Аликовского района через Skipe Волков В.К. – Skipe vlad00692 Волков Э.К. – Skipe alikovo123 Путеров В.М. – Skipe puterovvm | Февраль | Волков В.К. Волков Э.К. Путеров В.М. | Выполнено |
| 8 | Работа по формированию базданных ОУ Аликовского района. | Март - апрель | Директора ОУ, администраторы ОУ | Выполнено |
| 9 | Создание сайта информационной поддержки проекта по адресу http://alikovo-mmc.ucoz.ru/ | Февраль | Волков В.К. Волков Э.К. | Выполнено |
| 10 | Организация непрерывного мониторинга продвижения школ по этапам реализации проекта. | Февраль | Волков В.К. Волков Э.К. Путеров В.М. | Выполнено |
| 11 | Заключение договора с компанией ИрТех о создании центра компетенции Netschool в Аликовском районе. | Февраль | Волков В.К. |  |
| 12 | Подготовка к закупке системы «Сетевой город. Образование» РООМПФиС Аликовского района. | В течение 1 квартала | Николаев Э.В. |  |

Директор МБОУ «Аликовская СОШ

им. И.Я. Яковлева»                                                                      Волков В.К.