План внедрения системы «NetSchool»

1. Распределение ролей в процессе внедрения

Для эффективного внедрения системы «NetSchool» необходимо принять от имени администрации образовательного учреждения (ОУ): Приказ и «Положение о Сетевой школе», а также дополнения к должностным инструкциям для различных типов пользователей. Выделим следующие ключевые роли в процессе внедрения «NetSchool».

- Координатор «NetSchool»

  - Организует работу всех типов пользователей (сотрудников, учащихся, родителей) на уровне данного ОУ, управляет системой ввода данных и правами доступа в «NetSchool».

  - Контролирует полноту, качество, оперативность информации, вводимой в систему.

  - Готовит административные приказы, распоряжения, графики по каждому этапу внедрения; готовит предложения директору на поощрение сотрудников в соответствии с выполненным объемом работы.

  - Совместно с сетевым системным администратором организует и проводит обучение персонала.

В системе «NetSchool» имеет роль «Администратор системы» (рекомендуется дополнительно также и роль «Завуч»).

- Сетевой системный администратор

  - Обеспечивает техническую поддержку сервера «NetSchool», при необходимости - рабочих мест и коммуникаций локальной сети ОУ; обеспечивает резервное копирование БД, настройки безопасности и бесперебойной работы «NetSchool».

  - Создаёт необходимые отчёты с использованием «Конструктора отчётов» в «NetSchool».

  - Консультирует руководителей и педагогических работников ОУ по входу в систему «NetSchool», организации ввода информации в БД, распечатке отчетов и др.

В системе «NetSchool» имеет роль «Администратор системы».

- «Сетевые классные руководители»

  - Обеспечивают ввод в систему первоначальных данных по конкретному классу ОУ (в процессе запуска системы), а затем регулярный ввод текущих данных (в штатном режиме работы системы).

  - Отвечают за полноту, качество, оперативность вводимой информации в ОУ в своем классе.

В системе «NetSchool» имеют роль «Учитель». «Сетевой классный руководитель» должен иметь навыки уверенного пользователя ПК. Для ввода данных по своему классу возможно привлечение коллег-сотрудников, а также отдельных учащихся.

Среди тех, кто непосредственно осуществляет ввод данных в ОУ, отдельно следует выделить секретаря школы – в «NetSchool» имеет роль «Секретарь».

Важно рассмотреть варианты распределения ролей координатора «NetSchool» и сетевого системного администратора в ОУ, которое может быть осуществлено различными способами.

Таблица №1. Варианты распределения ролей координатора «NetSchool» и сетевого системного администратора

| № п/п | Должность | Сетевой системный админи-стратор | Координатор «NetSchool» | Оценка эффективности варианта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зам. директора по информатизации (учитель информатики или специалист ИТ) | + | + | Может оказаться очень эффективным при достаточном опыте управления учебно-воспитательным процессом в школе |
| 2 | Зам. директора по УВР (НМР) (учитель информатики) |  | + | Как правило, наиболее удачный вариант распределения |
|  | Системный администратор | + |  |  |
| 3 | Зам. директора по НМР (учитель литературы) | нет такого сотрудника | + | Критический |
| 4 | Методист по НИТ (учитель информатики) | + | нет такого сотрудника | Критический |
| 5 | Зав. кафедрой информатики (учитель информатики) |  | + | Критический |
|  | Системный администратор | + |  |  |
| 6 | Учитель информатики | + | нет такого сотрудника | Невозможный |

Опыт и результаты работы показывают, что динамика и уровень внедрения «NetSchool» в ОУ напрямую зависят от способа распределения ролей среди сотрудников. Выделение в структуре внутришкольного управления новой штатной единицы заместителя директора по информатизации и выполнение им функций и сетевого администратора, и координатора – может оказаться наиболее эффективным (вариант 1).

Делегирование обеих ролей в качестве дополнительных заместителю директора по УВР может дать хороший результат, но при этом уровень нагрузки увеличивается настолько, что ее выполнение может оказаться несистематичным, что может привести к замедлению или приостановке внедрения системы. Делегирование роли Координатора на уровень заведующего кафедрой ограничено его недостаточными административными полномочиями и оказывается недостаточно эффективным. При отсутствии административного управления внедрением «NetSchool» (в вариантах 4 и 6 в ОУ вообще нет координатора) может быть осуществлено наполнение базы данных, однако преобразования информационных процессов и  технологий в ОУ, как правило, не происходит. Функции администратора целесообразнее всего делегировать системному администратору школьного компьютерного комплекса. Распределение функций по двум субъектам управления требует дополнительных специальных действий по установлению и поддержанию их взаимосвязи, однако тоже может быть эффективным при достаточном уровне профессиональных компетенций.

2. Рекомендуемые этапы ввода данных в систему «NetSchool»

Таблица №2. Рекомендуемые этапы ввода данных в систему «NetSchool»

| № | Название этапа | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание учетной записи школы в системе «NetSchool» | Координатор | Используется вход «Администратора сервера NetSchool», см. «Инструкция по установке» |
| 2. | Ввод основных данных (создание структуры школы) в «Мастере ввода данных» - Сроки учебного года - Список сотрудников (основные поля как минимум для «сетевых классных руководителей» и секретаря) - Список преподаваемых предметов - Профили учебного плана - Предельные нагрузки учебного плана - Предметы, преподаваемые в параллелях - Типы учебных периодов - Границы учебных периодов - Создание классов | Координатор | На этом этапе в «NetSchool» может работать только один пользователь (с именем admin). |
| 3. | Ввод списка учащихся по классам; информация по ученикам и родителям (достаточно основных данных) | «Сетевые классные руководители» | Для первоначального ввода списков учеников «сетевым классным руководителям» нужно дать право доступа «Вести списки учеников и родителей». После ввода списков данное право доступа нужно у них заменить на «Редактировать сведения об учениках и родителях в своем классе» |
| 4. | Ввод приказов о зачислении для учащихся, введенных на этапе 3 | Координатор или секретарь | Приказы о зачислении необходимы, чтобы была возможность вести дальнейшее движение учеников (переводы из класса в класс, выбытие из школы) |
| 5. | Ввод и ведение расписания | Координатор совместно с заведующим по УВР | Возможен ввод расписания вручную или импорт из специализированной программы составления расписания |
| 6. | Выставление итоговых оценок за четверть (семестр). Получение отчетов | «Сетевые классные руководители» |  |
| 7. | Ведение электронных классных журналов (оценки, посещаемость). Получение отчетов | «Сетевые классные руководители» |  |

Описанная схема внедрения предполагает постепенное освоение системы пользователями ОУ. Сроки внедрения зависят:

- от уровня оснащения школы;

- от уровня компьютерной "грамотности" пользователей;

- от моральной готовности педагогов и администрации школы.

Внимание! Внедрение системы «NetSchool» не ограничивается перечисленными этапами, они являются лишь подготовительными. Не включены многие другие возможности «NetSchool» (календарно-тематическое планирование, работа с электронными учебными курсами, доска объявлений, доступ учащихся и родителей, портфолио, проектная деятельность, и т.д.).

От правильной организации внедрения «NetSchool» зависит возможность использования всех функций системы и успешность решения задач, стоящих перед сотрудниками школы.

Более полные практические рекомендации содержатся в методическом пособии по внедрению «NetSchool», вобравшем в себя опыт внедрения данной системы с 2002 по 2009 гг.:

http://www.net-school.ru/metodichka.php